(Внесено зміни

див. рішення міської ради

від 27.10.2017 № 351,

від 21.12.2019 № 849)

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

дванадцятої сесії

сьомого скликання

від 22 квітня 2016 року 	№  61

м. Олександрія

Про затвердження Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо реформування житлово-комунального господарства» від 26 червня 2006 року № 363-р, з метою поліпшення стану об’єктів благоустрою міста Олександрії, забезпечення санітарного утримання та очищення території, що належить до комунальної власності, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 03 грудня 2015 року № 953 «Про затвердження Програми з благоустрою на 2016-2020 роки» та висновки постійних комісій міської ради

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Програму з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки (додається).

2.	Фінансовому управлінню міської ради передбачити кошти на виконання Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки у межах наявних фінансових ресурсів та відповідно до законодавства з питань формування міського бюджету.

3.	Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 20.05.2011 № 271 «Про затвердження Програми технічного переоснащення житлово-комунального господарства міста Олександрії на 2011-2015 роки» та рішення міської ради від 30.12.2010 № 84 «Про затвердження Програми з благоустрою міста Олександрії на 2011-2015 роки».

4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, регуляторної політики, постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та раціонального використання природних ресурсів, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міський голова	С. ЦАПЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22 квітня 2016 року № 61

Секретар міської ради

___________  О. БОГОЯВЛЕНСЬКА

Програма з благоустрою міста Олександрії на 2016-2020 роки

# ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

На території міста 248 км доріг, з яких 95,43 км – з асфальтобетонним покриттям. Протягом 2016-2020 рр. необхідно першочергово виконати поточний ремонт доріг на загальну суму понад 2,0 млн. грн щорічно.

У місті налічується 18 автомобільних та пішохідних мостів. Обслуговуються та утримуються 2 дамби. Жодна інженерна споруда не паспортизована, що може викликати загрозу життю чи майну громадян. На проведення робіт по паспортизації інженерних споруд щорічно необхідно передбачити понад 100 тис. грн.

Поліпшити стан міських доріг, зменшити збитки від повеней та злив можливо 
за рахунок відведення дощової та талої води. Терміново необхідно розробити проекти (150 тис. грн) на будівництво нової та реконструкцію окремих ділянок діючої підземної та наземної зливової каналізації.

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКА РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ

# У місті освітлюється близько 210 км вулиць та провулків, з яких 51% оснащено сучасними, а 15% - енергозберігаючими світильниками.

# Протягом останніх років темпи переоснащення вуличного освітлення знизилися, 40 км вулиць та провулків міста до цього часу не мають мереж зовнішнього освітлення.

# Безпека та комфортність руху автотранспорту, окрім стану доріг, залежить від стану знаків регулювання  дорожнім рухом та орієнтування. Третина дорожніх знаків потребує реставрації та заміни. Вартість цих робіт складає 150 тис. грн щорічно.

# У місті працює 8 світлофорів, з яких 2 світлофорні об’єкти нові, інші 6 світлофорів потребують модернізації, на що потрібно близько 150 тис. грн щорічно. Щорічно наноситься 583 м2  дорожньої розмітки, що дає змогу впорядкувати транспортний рух на території міста.

# ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА

# За рахунок міського бюджету в місті утримується 17,5 га зелених насаджень, з яких 0,68 га квітників та 16,82 га газонів.

# Значна проблема в місті – старі дерева, які загрожують безпеці громадян та руйнують будівлі. У черзі на знесення аварійно-небезпечних дерев зареєстровано 1500 заяв.

# З розрахунку на рік необхідно видаляти по 300 аварійно-небезпечних дерев.

# З метою кардинальної зміни ситуації на роботи по знесенню таких дерев необхідно майже 500 тис. грн щорічно.

# Загалом на роботи по мінімальному догляду за квітниками та газонами, на роботи, пов’язані  із висадкою та доглядом за саджанцями, необхідно  900 тис. грн щорічно.

# РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

# У місті працює 4 підприємства з надання ритуальних послуг, з яких одне – комунальне, що забезпечує догляд за 7 міськими кладовищами, здійснює доставку та поховання померлих одиноких громадян, безрідних громадян та громадян, що мають відповідні пільги. На ці види робіт необхідно близько 500 тис. грн щорічно.

# САНІТАРНЕ УТРИМАННЯ

# У місті централізовано прибирається 104 вулиці та провулки, 7 площ загальною площею 281 тис. м2  твердого покриття та 364,8 тис. м2  зелених зон. Вартість робіт в цінах жовтня 2015 року складає 1,5 млн. грн на рік.

# БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

# Для забезпечення надання якісних послуг в парку культури та відпочинку 
ім. Т.Г.Шевченка передбачається проведення реконструкції його пішохідної та зеленої зони, атракціонів та дитячого майданчика. Вартість проектних робіт складає 60 тис. грн.

# На території міста 220 автобусних зупинок. У 2016-2020 роках необхідно відновити 30 та спорудити 10 автобусних зупинок, що потребує майже 150 тис. грн.

# ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ

# З 2008 року міське сміттєзвалище переведено на нову земельну ділянку Лікарівської селищної ради.

# Значних коштів потребує розробка проектів та виконання робіт по боротьбі 
з підтопленням території. На зазначені роботи планується складання проектів на суму 100 тис. грн.

# Старе сміттєзвалище, що розташоване суміжно з вул. Польовою, потребує рекультивації. У цінах 2015 року на ці потреби необхідно понад 5 млн. грн.

1. ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ТА ВЛАШТУВАННЯ НОВИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА 2016-2020 РОКИ

| № з/п | Найменування вулиці | Прогнозована кошторисна вартість (тис. грн) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки та підстави |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Пархоменка | 55,852 | 55,852 |  |  |  |  | Звернення громадян |
| 2. | Гірнича | 28,561 | 28,561 |  |  |  |  |  |
| 3. | Лугова | 60,651 | 60,651 |  |  |  |  |  |
| 4. | Верболозівська | 35,31 | 35,31 |  |  |  |  |  |
| 5. | Пров. Польовий | 26,721 | 26,721 |  |  |  |  |  |
| 6. | Пров. Поточний | 24,153 | 24,153 |  |  |  |  |  |
| 7. | Орджонікідзе | 23,06 | 23,06 |  |  |  |  |  |
| 8. | Петровського | 22,501 | 22,501 |  |  |  |  |  |
| 9. | Хмельницького | 23,191 | 23,191 |  |  |  |  |  |
| 10. | Коцюбинського | 36,701 |  | 36,701 |  |  |  |  |
| 11. | Театральна | 30,12 |  | 30,12 |  |  |  |  |
| 12. | Фурманова | 26,272 |  | 26,272 |  |  |  |  |
| 13. | Берегова | 27,313 |  | 27,313 |  |  |  |  |
| 14. | З.Космодем’янської | 32,132 |  | 32,132 |  |  |  |  |
| 15. | Пров. Іванова | 26,301 |  | 26,301 |  |  |  |  |
| 16. | Кіровоградське шосе | 42,715 |  | 42,715 |  |  |  |  |
| 17. | Миру | 31,701 |  | 31,701 |  |  |  |  |
| 18. | Нагірна | 26,711 |  | 26,711 |  |  |  |  |
| 19. | К.Маркса | 31,727 |  | 31,727 |  |  |  |  |
| 20. | Одеська | 38,221 |  |  | 38,221 |  |  |  |
| 21. | Миколаївська | 36,797 |  |  | 36,797 |  |  |  |
| 22. | Чернишевського | 30,8 |  |  | 30,8 |  |  |  |
| 23. | Малиновського | 37,2 |  |  | 37,2 |  |  |  |
| 24. | Паризької Комуни | 70,25 |  |  | 70,25 |  |  |  |
| 25. | Заводська | 36,205 |  |  | 36,205 |  |  |  |
| 26. | Краснодонців | 40,715 |  |  | 40,715 |  |  |  |
| 27. | Культурна | 40,205 |  |  | 40,205 |  |  |  |
| 28. | Ціолковського | 45,76 |  |  |  | 45,76 |  |  |

(Продовження таблиці 1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Аджамська | 32 |  |  |  | 32 |  | Звернення громадян |
| 30. | Короленка | 31,24 |  |  |  | 31,24 |  |  |
| 31. | Черкаська | 37,18 |  |  |  | 37,18 |  |  |
| 32. | Пров. Попова | 30,42 |  |  |  | 30,42 |  |  |
| 33. | Боженка | 27,23 |  |  |  | 27,23 |  |  |
| 34. | Тихомирова | 29,003 |  |  |  | 29,003 |  |  |
| 35. | Пров. Банний | 28,41 |  |  |  | 28,41 |  |  |
| 36. | 8-го Березня | 26,08 |  |  |  | 26,08 |  |  |
| 37. | Артема | 38,375 |  |  |  | 38,375 |  |  |
| 38. | Пров. Виборзький | 38,146 |  |  |  |  | 38,146 |  |
| 39. | Пантаївська | 60,25 |  |  |  |  | 90,25 |  |
| 40. | Міліцейська | 45,76 |  |  |  |  | 85,76 |  |
| 41. | Пров. Комсомольський | 38,146 |  |  |  |  | 58,146 |  |
| 42. | Пров. Цегельний | 56,912 |  |  |  |  | 76,912 |  |
| РАЗОМ: |  | 1506,998 | 300,00 | 311,693 | 330,393 | 325,698 | 349,214 |  |

2. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАН.ОВЛЕННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

| № з/п | Місцезнаходження | Назва | Прогнозо- вана вартість, (тис. грн) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Пр. Леніна (173 знаки), пр. Леніна (район «АТБ-Маркет», вул. Гагаріна, 12), вул. Діброви (міська поліклініка № 1) | 4.1;2.3;3.3;3.6;2.4;5.35.1;5.35.2;1.33;1. | 180,0 | 3.0 | 32 | 35 | 40 | 43 | Реконструк-ція, встановлення нових | 2016- 2020 р.р. |
|  |  | 24;3.1;4.5;4.4;3.35;6.8;6.10;3.29;6.1, 3,29. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Знаки орієнтування, пріоритету на регульованих перехрестях , інформаційно-вказівні (406 шт.) | 1.32; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 4.1; 4.7; 4.8; 5.35.1; 5.35.2; 5.41; 5.7.1; 5.7.2. | 186,0 | 3.2 | 35 | 37 | 40 | 42 | Припис ДАІ | 2016- 2020 р.р. |
| 3. | Заміна викрадених, знищених та пошкоджених дорожніх знаків | - | 124,0 | 20,8 | 22,8 | 24,8 | 26,8 | 28,8 |  | 2016-2020рр. |
| РАЗОМ: |  |  | 490,0 | 82,8 | 89,8 | 96,8 | 106,8 | 113,8 |  |  |

3. ШЛЯХОВА РОЗМІТКА

| № з/п | Назва об’єкту | Кв м | Прогнозована вартість, (тис. грн.) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Шляхова розмітка основних вулиць міста, 46 одиниць | 982 | 850 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | Приписи ДАІ | Двічі на рік |

4. УТРИМАННЯ ПІШОХІДНИХ ТРОТУАРІВ ТА ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

| № з/п | Найменування | Прогно-зована вартість (тис. грн) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поточний ремонт пішохідних тротуарів | 3400 | 650 | 660 | 670 | 700 | 720 | Загальні обсяги, кв.м |
| 2. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по пр. Леніна в м. Олександрія Кіровоградської області | 560,0 | 560,0 |  |  |  |  | 3500,0 |
| 3. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Калініна в м. Олександрія Кіровоградської області | 448,0 | 448,0 |  |  |  |  | 2800,0 |
| 4. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Червоного Козацтва в м. Олександрія Кіровоградської області | 376,0 |  | 376,0 |  |  |  | 2350,0 |
| 5. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Луначарського в м. Олександрія Кіровоградської області | 241,12 |  | 241,12 |  |  |  | 1507,0 |

| (Продовження таблиці 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Діброва в м. Олександрія Кіровоградської області | 356,48 | 356,48 |  |  |  |  | 2228,0 |
| 7. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Червоноармійській в м. Олександрія Кіровоградської області | 299,2 |  | 299,2 |  |  |  | 1870,0 |
| 8. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. 50 років Жовтня в м. Олександрія Кіровоградської області | 248,0 |  |  | 248,0 |  |  | 1550,0 |
| 9. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. 6-го Грудня в м. Олександрія Кіровоградської області | 680,0 |  |  | 680,0 |  |  | 4250,0 |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Садовій в м. Олександрія Кіровоградської області | 720,0 |  |  |  | 720,0 |  | 4500,0 |
| 11. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Кременчуцькій в м. Олександрія Кіровоградської області | 760,0 |  |  |  |  | 760,0 | 4750,0 |
| 12. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Червоностудентській в м. Олександрія Кіровоградської області | 598,4 |  |  |  |  | 598,4 | 3740,0 |
| 13. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по просп. Будівельників в м. Олександрія Кіровоградської області | 608,0 |  |  |  | 608,0 |  | 3800,0 |
| 14. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. 40 років Жовтня в м. Олександрія Кіровоградської області | 227,2 |  |  |  |  | 227,2 | 1420,0 |
| 15. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Нагорній в м. Олександрія Кіровоградської області | 568,0 |  |  |  | 568,0 |  | 3550,0 |
| 16. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Першотравневій від будинку № 53 до будинку № 55 в м. Олександрія Кіровоградської області | 196,5 |  |  | 196,5 |  |  | 1036,0 |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини тротуарів по вул. Свердлова від вул. Шевченка до пр. Леніна в м. Олександрія Кіровоградської області | 119,5 |  |  | 119,5 |  |  | 664,0 |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття тротуарів по вул. Боженко в м. Олександрія Кіровоградської області | 292,0 |  | 292,0 |  |  |  | 1500,0 |
| Всього по ремонту тротуарів: |  | 10698,0 | 2014,48 | 1868,32 | 1914,0 | 2596,0 | 2305,6 | 45015,0 кв.м |
| Поточний ремонт дворових територій багатоквартирних житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пл. Кірова, 5 | 17,6 |  | 17,6 |  |  |  | 80 кв.м |
| 2. | пл. Кірова, 6 | 44,0 |  | 44,0 |  |  |  | 200 кв.м |
| 3. | пл. Кірова, 19 | 48,4 |  | 48,4 |  |  |  | 220 кв.м |
| 4. | пр. Леніна, 13 | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 40 кв.м |
| 5. | вул. Шевченка, 65 | 47,52 |  |  |  | 47,52 |  | 216 кв.м |
| 6. | вул. Канатенка, 13-а | 154,0 |  |  |  |  | 154,0 | 700 кв.м |
| 7. | вул. Пролетарська, 18-а | 17,16 |  |  | 17,16 |  |  | 78 кв.м |
| 8. | вул. Червоноармійська, 43 | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  | 60 кв.м |
| 9. | вул. Червоноармійська, 51 | 24,2 |  | 24,2 |  |  |  | 110 кв.м |
| 10. | вул. Семашка, 46 | 44,0 |  |  | 44,0 |  |  | 200 кв.м |
| 11. | пл. Леніна, 17 | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  | 80 кв.м |
| 12. | пр. Леніна, 61 | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  | 60 кв.м |
| 13. | вул. Луначарського, 24 | 13,2 |  |  |  |  | 13,2 | 60 кв.м |
| 14. | вул. Червоного Козацтва, 51 | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  | 90 кв.м |
| 15. | вул. Дніпровська, 4 | 17,6 | 17,6 |  |  |  |  | 80 кв.м |
| 16. | вул. Калініна, 88-а | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  | 40 кв.м |
| 17. | вул. 50 років Жовтня, 9 | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  | 40 кв.м |
| 18. | пл. Леніна, 10 | 17,6 |  | 17,6 |  |  |  | 80 кв.м |
| 19. | вул. 50 років Жовтня, 8 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  | 60 кв.м |
| 20. | вул. Шевченка, 140 | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  | 60 кв.м |
| 21. | вул. Шевченка, 142 | 8,8 |  | 8,8 |  |  |  | 40 кв.м |
| 22. | вул. Червоного Козацтва, 37 | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 40 кв.м |
| 23. | вул. Червоного Козацтва, 39 | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 40 кв.м |
| 24. | вул. Шевченка, 141 | 8,8 |  |  |  | 8,8 |  | 40 кв.м |
| 25. | вул. Пролетарська, 43 | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 40 кв.м |
| 26. | пр. Леніна, 96 | 8,8 |  |  |  |  | 8,8 | 40 кв.м |
| 27. | пр. Леніна, 94 | 8,8 |  |  |  |  | 8,8 | 40 кв.м |
| 28. | вул. Тельмана, 3 | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  | 60 кв.м |
| 29. | вул. Луначарського, 18 | 8,8 |  |  |  | 8,8 |  | 40 кв.м |
| 30. | вул. 6-го Грудня, 89 | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  | 40 кв.м |
| 31. | вул. 6-го Грудня, 93 | 5,72 |  |  | 5,72 |  |  | 26 кв.м |
| 32. | вул. 6-го Грудня, 139-а | 28,6 |  |  |  |  | 28,6 | 130 кв.м |
| 33. | вул. 6-го Грудня, 139/1 | 17,6 |  |  |  |  | 17,6 | 80 кв.м |
| 34. | пр. Леніна, 120 | 28,6 |  |  |  | 28,6 |  | 130 кв.м |
| 35. | пр. Леніна, 118 | 28,6 |  |  |  | 28,6 |  | 130 кв.м |
| 36. | пр. Леніна, 98 | 72,6 |  |  | 72,6 |  |  | 330 кв.м |
| 37. | пр. Леніна, 100 | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  | 90 кв.м |
| 38. | пр. Леніна, 102 | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  | 90 кв.м |
| 39. | пр. Леніна, 104 | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  | 90 кв.м |
| 40. | пр. Леніна, 113 | 24,2 |  | 24,2 |  |  |  | 110 кв.м |
| 41. | пр. Леніна, 99 | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  | 60 кв.м |
| 42. | пр. Леніна, 109 | 72,6 |  | 72,6 |  |  |  | 330 кв.м |
| 43. | пр. Леніна, 117 | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  | 60 кв.м |
| 44. | вул. Героїв Сталінграда, 29 | 79,2 | 79,2 |  |  |  |  | 360 кв.м |
| 45. | вул. Героїв Сталінграда, 31 | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  | 40 кв.м |
| 46. | вул. Садова, 33 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  | 60 кв.м |
| 47. | вул. Чекістів, 43 | 49,94 |  |  | 49,94 |  |  | 227 кв.м |
| 48. | вул. Чекістів, 45 | 12,76 |  |  | 12,76 |  |  | 58 кв.м |
| 49. | вул. Чекістів, 47 | 19,36 |  |  | 19,36 |  |  | 88 кв.м |
| 50. | вул. 6-го Грудня,141/2 | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  | 80 кв.м |
| 51. | вул. 6-го Грудня, 143/1 | 17,6 |  |  |  | 17,6 |  | 80 кв.м |
| 52. | вул. 6-го Грудня, 145 | 8,8 |  |  |  | 8,8 |  | 40 кв.м |
| 53. | вул. 6-го Грудня, 150 | 13,2 |  |  |  | 13,2 |  | 60 кв.м |
| 54. | пр. Леніна, 162/1 | 19,8 | 19,8 |  |  |  |  | 90 кв.м |
| 55. | вул. Героїв Сталінграда, 17 | 35,2 |  |  |  |  | 35,2 | 160 кв.м |
| 56. | вул. Героїв Сталінграда, 19 | 26,4 |  |  |  |  | 26,4 | 120 кв.м |
| 57. | вул. Героїв Сталінграда, 19-а | 13,2 |  |  |  |  | 13,2 | 60 кв.м |
| 58. | вул. Сидоренко, 8 | 66,0 | 66,0 |  |  |  |  | 300 кв.м |
| 59. | вул. 50 років Жовтня, 36 | 25,96 |  |  |  | 25,96 |  | 118 кв.м |
| 60. | вул. Калініна, 30 | 70,84 | 70,84 |  |  |  |  | 322 кв.м |
| 61. | просп. Будівельників, 34 | 107,8 | 107,8 |  |  |  |  | 490 кв.м |
| 62. | вул. Миру, 72 | 33,44 |  |  |  | 33,44 |  | 152 кв.м |
| 63. | вул. Луначарського, 39 | 19,14 |  |  | 19,14 |  |  | 87 кв.м |
| 64. | вул. Луначарського, 45 | 12,54 |  |  | 12,54 |  |  | 57 кв.м |
| 65. | вул. Семашка, 63 | 52,36 |  |  |  | 52,36 |  | 238 кв.м |
| 66. | вул. Семашка, 65 | 58,52 |  |  |  | 58,52 |  | 266 кв.м |
| 67. | просп. Леніна, 2 | 80,3 |  | 80,3 |  |  |  | 365 кв.м |
| 68. | просп. Леніна, 17 | 12,76 | 12,76 |  |  |  |  | 58 кв.м |
| 69. | просп. Леніна, 19 | 47,3 | 2,75 |  |  |  |  | 215 кв.м |
| 70. | вул. 6-го грудня,140А | 78,1 |  |  | 78,1 |  |  | 355 кв.м |
| 71. | вул. 6-го грудня,135 | 16,94 |  |  | 16,94 |  |  | 77 кв.м |
| 72. | вул. 6-го грудня145/1 | 14,96 |  |  | 14,96 |  |  | 68 кв.м |
| 73. | вул. 6-го грудня, 141/4 | 63,14 |  |  | 63,14 |  |  | 287 кв.м |
| 74. | вул. 6-го грудня,150 | 32,34 |  |  | 32,34 |  |  | 147 кв.м |
| 75. | вул. Міліцейська, 131 | 20,24 | 20,24 |  |  |  |  | 92 кв.м |
| 76. | вул. Кременчуцька, 215 | 51,26 |  |  |  | 51,26 |  | 233 кв.м |
| 77. | вул. Калініна, 24 | 17,38 |  |  | 17,38 |  |  | 79 кв.м |
| 78. | вул. Свердлова, 1 | 14,96 | 14,96 |  |  |  |  | 68 кв.м |
| 79. | вул. Свердлова, 3 | 15,18 | 15,18 |  |  |  |  | 69 кв.м |
| 80. | вул. Кірова, 6а | 21,12 |  |  |  |  | 21,12 | 96 кв.м |
| 81. | вул. Кірова, 21 | 27,94 |  |  |  |  | 27,94 | 127 кв.м |
| 82. | вул. Кірова, 25 | 33,66 |  |  |  |  | 33,66 | 153 кв.м |
| 83. | вул. Пролетарська, 20 | 70,62 |  |  | 70,62 |  |  | 321 кв.м |
| 84. | вул. Пролетарська, 37 | 66,0 |  |  |  | 17,38 |  | 300 кв.м |
| 85. | вул. Пролетарська, 44 | 17,38 |  | 17,38 |  |  |  | 79 кв.м |
| 86. | вул. Червоного Козацтва, 39 | 21,56 |  | 21,56 |  |  |  | 98 кв.м |
| 87. | вул. Червоного Козацтва, 41 | 14,96 |  | 14,96 |  |  |  | 68 кв.м |
| 88. | вул. Червоного Козацтва, 45 | 15,18 |  | 15,18 |  |  |  | 69 кв.м |
| 89. | вул. Червоного Козацтва, 53 | 21,12 |  |  |  | 21,12 |  | 96 кв.м |
| 90. | вул. Червоного Козацтва, 55 | 27,94 |  |  |  | 27,94 |  | 127 кв.м |
| 91. | вул. Дніпровська, 2 | 33,66 | 33,660 |  |  |  |  | 153 кв.м |
| 92. | вул. Діброви, 39 | 70,62 |  |  |  | 70,62 |  | 321 кв.м |
| 93. | вул. Шевченка, 61 | 66,0 |  |  |  |  |  | 300 кв.м |
| 94. | бульвар 60 років СРСР, 10 | 49,94 |  |  |  |  | 49,94 | 227 кв.м |
| 95. | бульвар 60 років СРСР, 14 | 12,76 |  |  |  |  | 12,76 | 58 кв.м |
| 96. | вул. Червоностудентська, 39 | 19,36 |  |  |  | 19,36 |  | 88 кв.м |
| 97. | вул. Діброва, 77 | 33,0 |  |  |  | 33,0 |  | 150 кв.м |
| 98. | вул. Червоноармійська , 44 | 18,7 |  |  |  |  | 18,7 | 85 кв.м |
| 99. | вул. Луначарського, 28 | 48,84 |  |  |  | 48,84 |  | 222 кв.м |
| 100. | вул. Калініна, 32 | 4,84 |  | 4,84 |  |  |  | 22 кв.м |
| 101. | вул. Карла Лібкнехта,42 | 21,56 | 21,56 |  |  |  |  | 98 кв.м |
| 102. | вул. Чижевського, 3 | 21,78 |  |  |  |  | 21,78 | 99 кв.м |
| 103. | просп. Леніна, 23 | 26,4 |  | 26,4 |  |  |  | 120 кв.м |
| 104. | просп. Леніна, 21 | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  | 95 кв.м |
| 105. | вул. 6-го Грудня , 138 | 11,66 |  |  |  | 11,66 |  | 53 кв.м |
| 106. | вул. Садова, 39 | 47,3 | 47,3 |  |  |  |  | 215 кв.м |
| 107. | вул. Семашка, 60 | 85,8 |  |  |  |  | 85,8 | 390 кв.м |
| 108. | вул. 6-го грудня, 140 | 15,4 |  |  |  | 15,4 |  | 70 кв.м |
| 109. | просп. Леніна, 43 | 81,4 |  | 81,4 |  |  |  | 370 кв.м |
| 110. | вул. Семашка, 62 | 99,0 |  |  |  |  | 99,0 | 450 кв.м |
| 111. | вул. Червоного Козацтва, 86 | 66,0 |  |  |  |  | 66,0 | 300 кв.м |
| 112. | вул. Калініна, 65 | 21,78 | 21,78 |  |  |  |  | 99 кв.м |
| 113. | вул. 6-го грудня, 140 | 15,4 |  |  |  | 15,4 |  | 70 кв.м |
| 114. | вул. Ч. Козацтва, 86 | 27,5 |  |  |  | 27,5 |  | 125 кв.м |
| 115. | вул. Артема, 2 | 41,36 |  | 41,36 |  |  |  | 188 кв.м |
| 116. | вул. Жуковського, 13 | 64,9 |  |  | 64,9 |  |  | 295 кв.м |
| 117. | вул. Героїв Сталінграду, 35 | 79,2 |  |  |  |  | 79,2 | 360 кв.м |
| 118. | вул. Садова, 39 | 66,0 |  | 66,0 |  |  |  | 300 кв.м |
| Всього по ремонту дворових територій: |  | 3773,66 | 616,33 | 688,38 | 734,8 | 753,28 | 821,7 | 16493 кв.м |

5. УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

| № з/п | Найменування | Прогнозована вартість (тис. грн) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт, очищення підземної зливової каналізації | 165,0 | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 35,0 | Загальна протяжність 4200 метрів та 45 колодязів | Двічі на рік |
| 2. | Очищення поверхневої зливової каналізації, прочищення перепускних трубопроводів | 150,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,2 | Поглиблення, розширення | Двічі на рік 2016-2020 рр. |
| 3. | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт поверхневої зливової каналізації по вул. 6-го Грудня та провулку Комарова у м. Олександрія Кіровоградської області | 270,0 | 15,0 | 255,0 | - | - | - |  | 2016-2017 рр. |
| 4. | Встановлення напрямних огороджень на перехрестя | 120,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | По місту | 2016-2020 рр. |
| 5. | Встановлення звукових пристроїв на світлофорних об’єктах | 80,0 | 30,0 | - | 50,0 | - | - | Звернення громадян, депутатів міськради | 2016-2018 рр. |
| 6. | Заміна світлофорних об’єктів на сучасні | 400,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 |  | 2016-2020 рр. |
| 7. | Заміна пошкоджених та встановлення нових урн | 100,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  | 2016-2020 рр. |
| 8. | Ремонт та облаштування нових автобусних зупинок | 200,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 50,0 | 65,0 |  | 2016-2020 рр. |
| 9. | Ремонт лав в парках, скверах, на автобусних зупинках | 84,5 | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 18,0 | 19,0 |  | 2016-2020 рр. |

| (Продовження таблиці 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Влаштування новорічної ялинки | 710,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 190,0 |  | 2016-2020 рр. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 рр. |
| 11. | Рекультивація сміттєзвалища суміжно з вулицею Польовою | 5000,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 12. | Очищення прибережної зони р. Інгулець та р. Березівка в межах міста | 195,0 | 30,0 | 39,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  | 2016 -2020 рр. |
| 13. | Ремонти пішохідних мостів, огорож автомобільних мостів | 220,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 |  | 2016-2020 рр. |
| 14. | Експертиза автомобільних мостів | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | 2016-2019 рр. |
| 15. | Відновлення огороджень тротуарів та доріг | 325,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 2016-2020 рр. |
| 16. | Ремонт та утримання фонтану на пл. Леніна | 100,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 |  | До дня міста протягом літа щорічно |
| 17. | Відновлення грунтово-щебеневого покриття доріг | 1200,0 | 200,0 | 210,0 | 240,0 | 260,0 | 290,0 |  | 2011-2020 рр. |
| 18. | Розробка проектно-кошторисної документації притулку для бродячих тварин | 100.0 | 100,0 | - | - | - | - |  | 2016 р. |
| 19. | Регулювання чисельності бродячих тварин | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Заяви громадян міста | 2016-2020 рр. |
| 20. | Придбання вольєрів для утримання бродячих тварин | 150,0 | 70,0 | 80,0 | - | - | - |  | 2016-2017 рр. |
| 21. | Придбання мобільного інсинератора Hurikan 150 | 416.0 | 416,0 | - | - | - | - |  | 2016 р. |
| 22. | Відновлення та очищення колодязів питної води | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | Заяви громадян міста | 2011-2020 рр. |
| РАЗОМ: |  | 10495,7 | 1894,0 | 1668,0 | 1944,5 | 2469,0 | 2518,2 |  |  |

6. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ МІСЬКОГО ПЛЯЖУ

| № з/п | Найменування | Прогнозована вартість (тис. грн.) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Строки виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Забезпечення умов відпочинку населення на водних об'єктах | 105,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | В період купального сезону |  |

7. УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

| № з/п | Найменування | Кількість | Прогнозована вартість (тис. грн.) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Строки виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Квітники, кв.м | 6848 | 3087,5 | 600,0 | 610,0 | 617,5 | 619,5 | 640,5 | Весінньо-літньо-осінній період | Заяви громадян міста, керівників шкіл та дитячих садків |
| 2. | Газони, кв.м | 168200 | 2437,5 | 460,5 | 465,5 | 487,5 | 490,5 | 533,5 | Протягом вегетативного періоду |  |
| 3. | Висадження дерев, шт. | 8000 | 1040,0 | 200,0 | 205,0 | 208,0 | 211,0 | 216,0 | До 01.05 та до 01.11 щорічно |  |
| 4. | Знесення дерев, шт. | 2045 | 1600,0 | 300,0 | 310,0 | 315,0 | 325,0 | 350,0 | 2016-2020 рр. |  |
| 5. | Утримання парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, га | 17,5 | 689,0 | 109,0 | 115,0 | 125,0 | 140,0 | 200,0 | 2016-2020 рр. |  |
| РАЗОМ: |  |  | 8854,0 | 1669,5 | 1705,5 | 1753,0 | 1786,0 | 1940,0 |  |  |

8. САНІТАРНЕ УТРИМАННЯ

| № з/п | Найменування | Кількість | Загальна площа твердого покриття, тис.м2 | Загальна площа зелених зон, тис.м2 | Прогнозована вартість (тис. грн.) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вулиці, провулки та площі | 104 7 | 281 | 364,8 | 12000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |  |

9. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПРИДБАННЯ ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

| № з/п | Найменування комунальної техніки на придбання | Кількість | Прогнозована вартість (тис. грн.) | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Санітарне утримання, утримання об'єктів благоустрою та зелених насаджень (КП «Благоустрій») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовий атомобіль КрАЗ піскорозкидач КДМ-15222 | 3 | 3900,0 | 1300,0 | - | 1300,0 | - | 1300,0 |  |

| (Продовження таблиці 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Тротуароприбиральна машина КО-718 | 2 | 520,0 | - | 260,0 | - | 260,0 | - |  |
| 3. | Тротуароприбиральна машина «КОБІМ К2-Н» | 2 | 1040,0 | 520,0 | - | - | - | 520,0 |  |
| 4. | Машина прибиральна «Беларусь» 320 МК | 2 | 640,0 | - | 320,0 | - | 320,0 | - |  |
| 5. | Машина підмітально-прибиральна ПУМ 93.1 | 2 | 1680,0 | 840,0 | - | - | - | 840,0 |  |
| 6. | Автосамоскид ЗІЛ-130 | 4 | 2360,0 | 590,0 | 590,0 | - | 590,0 | 590,0 |  |
| 7. | Екскаватор ЕО-21-02/2101 | 1 | 1300,0 | - | - | 1300,0 | - | - |  |
| 8. | Косарка роторна (PR 17 AWD) | 2 | 360,0 | - | 180,0 | - | 180,0 | - |  |
| 9. | Автовишка ВС-22-01 ЗІЛ 130 | 1 | 2460,0 | - | 2460,0 | - | - | - |  |
| 10. | Трактор МТЗ-82 з причепом | 2 | 1000,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 |  |
| 11. | Газонокосарки бензинові | 3 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 | - |  |
| 12. | Бензопили ланцюгові MS-660(50,63); MS-880(75) | 3 | 60,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | - |  |
| Зовнішнє освітлення (КП «СвітлоЦентр») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Автогідропідіймач АП-18/04 на базі ГАЗ-3307 | 1 | 514,0 | 514,0 | - | - | - | - |  |
| 14. | Автопідіймач гідравлічний до 18 м, ВС-18-01 на базі ГАЗ-3307 | 1 | 1880,0 | - | - | - | 1880,0 | - |  |
| 15. | Підіймач автотракторний ПАТУ-2 на базі трактора Т-150 | 1 | 1053,4 | - | 1053,4 | - | - | - |  |
| РАЗОМ: |  |  | 20870,0 | 5120,0 | 4100,0 | 4420,0 | 1660,0 | 5570,0 |  |

Загальна потреба коштів для реалізації програми – 68765,358 тис. грн.

_______________________________